# GeneradorUML

Documentación del desarrollo de una herramienta CASE

Borrador de revisión 1

Autor e institución por completar

Asignatura y docente por completar

21 de septiembre de 2026

Documento editable para revisión conjunta. Contiene el alcance, las iteraciones, los casos de uso y la trazabilidad disponibles. La fundamentación teórica ampliada, el capítulo de clases, las figuras y el tutorial todavía están en elaboración. No es la versión final de entrega.

Fecha de revisión: 21 de septiembre de 2026

Estado: borrador para revisión académica; no constituye certificación de producto terminado.

Metodología: Proceso Unificado de Desarrollo (PUD/UP), iterativo e incremental.

Referencia de modelado: UML 2.5.1.

Datos de portada por completar: autor(es), institución, asignatura y docente.

# 1 Problema objetivo y alcance

El proyecto aborda la creación de diagramas de clases desde distintas entradas y dispositivos. En una computadora resulta apropiado un lienzo visual; en un teléfono se requieren formularios breves, voz y captura de imágenes. La colaboración debe mantener un mismo modelo compartido y permitir recuperar cambios realizados sin conectividad.

El objetivo es desarrollar una herramienta CASE que permita modelar, revisar, intercambiar y transformar diagramas de clases en código. La web y la APK Graficador UML son interfaces del editor. Los proyectos Spring Boot y Flutter generados son resultados del editor, no sustituyen a su complemento móvil.

El alcance incluye clases, atributos, operaciones, relaciones, colaboración mediante enlaces, asistencia por voz, entrada por imágenes, persistencia local, sincronización y generación. No se afirma soporte de todos los diagramas ni de toda la especificación UML. La lógica de negocio de operaciones arbitrarias no puede deducirse únicamente de sus nombres y firmas.

# 2 Enfoque metodológico

El Proceso Unificado organiza el trabajo en Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. Cada iteración integra requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas según el riesgo del incremento. Esta organización toma como referencia la descripción de fases de IBM (https://www.ibm.com/docs/en/rational-clearquest/10.0.9?topic=settings-project-planning).

La tabla siguiente reconstruye incrementos a partir de los artefactos disponibles; no inventa fechas de ejecución ni acredita ceremonias que no se hayan registrado.

I1

Fase: Inicio

Objetivo e incremento: Delimitar web, móvil y generación; actores y requisitos

Criterio de salida: Alcance y riesgos identificados

Situación documentada: Requisitos recuperados de la conversación y documentos

E1

Fase: Elaboración

Objetivo e incremento: Modelo UML común y arquitectura cliente/servidor

Criterio de salida: Representar y validar clases y relaciones

Situación documentada: Código del modelo y validador disponible

E2

Fase: Elaboración

Objetivo e incremento: Persistencia, permisos y protocolo colaborativo

Criterio de salida: Dos clientes comparten cambios y detectan conflicto

Situación documentada: Pruebas automatizadas existentes

C1

Fase: Construcción

Objetivo e incremento: Editor, formularios e intercambio

Criterio de salida: Modelar y realizar recorridos de importación/exportación

Situación documentada: Implementación y pruebas internas

C2

Fase: Construcción

Objetivo e incremento: Generadores Spring Boot y Flutter

Criterio de salida: Generar proyectos coherentes

Situación documentada: Pruebas de generación; ejecución amplia pendiente

C3

Fase: Construcción

Objetivo e incremento: APK, voz, fotos y edición local

Criterio de salida: Crear y revisar modelos desde móvil

Situación documentada: Casos manuales parciales y pruebas automatizadas

C4

Fase: Construcción

Objetivo e incremento: Correcciones de OCR, voz y recuperación offline

Criterio de salida: No perder borradores ni aplicar datos ambiguos silenciosamente

Situación documentada: Cambios recientes probados por componentes

T1

Fase: Transición

Objetivo e incremento: Aceptación, instalación y documentación

Criterio de salida: Verificar criterios finales en entornos objetivo

Situación documentada: Abierta; no declarar concluida

# 3 Actores y límite del sistema

El límite comprende el editor web, el complemento Android y el backend GeneradorUML. El backend es un componente interno, no un actor externo.

Modelador

Responsabilidad: Crear, revisar, importar y generar desde diagramas

Administrador del proyecto

Responsabilidad: Compartir acceso y gestionar restauraciones autorizadas

Colaborador editor

Responsabilidad: Modificar un proyecto compartido

Visualizador

Responsabilidad: Consultar el proyecto sin modificarlo

Servicio Gemini

Responsabilidad: Interpretación conversacional en línea cuando se utiliza

Una persona puede actuar como modelador desde web o Android. StarUML y Enterprise Architect intervienen mediante archivos intercambiados; no se presupone una conexión directa con sus procesos.

# 4 Requisitos e historias de usuario

Las historias complementan los casos de uso para ordenar incrementos; no sustituyen su especificación. Los criterios son objetivos de aceptación, no afirmaciones de que todos estén aprobados.

HU-01

Historia de usuario: Como modelador quiero editar clases para representar mi dominio

Criterio de aceptación: Crear clase con atributos y métodos; conservarla al guardar y reabrir

Caso: CU-01

HU-02

Historia de usuario: Como modelador quiero conectar clases para expresar su estructura

Criterio de aceptación: Elegir extremos, tipo y multiplicidad; rechazar herencia cíclica

Caso: CU-02

HU-03

Historia de usuario: Como administrador quiero compartir un enlace para trabajar con otros

Criterio de aceptación: Editor puede modificar; visualizador no puede hacerlo en el servidor

Caso: CU-03

HU-04

Historia de usuario: Como colaborador quiero conservar cambios simultáneos

Criterio de aceptación: Combinar cambios independientes y presentar conflictos del mismo dato

Caso: CU-04

HU-05

Historia de usuario: Como usuario móvil quiero dictar para reducir escritura

Criterio de aceptación: Transcribir, interpretar y confirmar lo que realmente se aplica

Caso: CU-05

HU-06

Historia de usuario: Como modelador quiero cargar una foto para recuperar un diagrama

Criterio de aceptación: Revisar clases, atributos, métodos y conexiones antes de importar

Caso: CU-06

HU-07

Historia de usuario: Como usuario móvil quiero corregir una lectura con voz

Criterio de aceptación: Cambiar el atributo de la clase indicada sin alterar otras clases

Caso: CU-06

HU-08

Historia de usuario: Como usuario móvil quiero trabajar sin red

Criterio de aceptación: Guardar, cerrar, reabrir y reconciliar al recuperar conexión

Caso: CU-04

HU-09

Historia de usuario: Como modelador quiero intercambiar archivos con otras herramientas

Criterio de aceptación: Comparar clases y relaciones después de exportar e importar

Caso: CU-07

HU-10

Historia de usuario: Como desarrollador quiero generar una base de aplicación

Criterio de aceptación: Obtener fuentes Spring Boot y Flutter con estructura y rutas coherentes

Caso: CU-08

HU-11

Historia de usuario: Como administrador quiero restaurar una revisión

Criterio de aceptación: Autorizar restauración, registrar nueva revisión y notificar colaboradores

Caso: CU-09

Requisitos transversales: procesamiento local para el flujo offline; mensajes de estado comprensibles; conservación del borrador ante errores; permisos comprobados en servidor; revisión de interpretaciones ambiguas. No se fijan cifras de latencia o precisión sin mediciones.

# 5 Especificación de casos de uso

## CU01 Gestionar elementos del diagrama

Actor: modelador con permiso de edición. Precondición: proyecto abierto. Disparador: crear o editar un elemento.

1. El actor introduce nombre, atributos y operaciones mediante los controles disponibles.

2. El sistema valida los datos y actualiza la representación.

3. El sistema guarda y notifica cambios según conectividad.

Alternativas: dato inválido: mostrar error sin aplicar; solo lectura: rechazar modificación. Postcondición de éxito: modelo actualizado. Error de almacenamiento: informar que no se pudo guardar, sin afirmar persistencia.

## CU02 Definir relaciones

Actor: modelador. Precondición: extremos existentes y permiso de edición.

1. Seleccionar clases, tipo de relación y multiplicidades aplicables.

2. Validar extremos, duplicados y restricciones de herencia.

3. Incorporar la relación y actualizar vistas.

Alternativa: ciclo o extremos inválidos: rechazar. Postcondición: relación válida registrada; las multiplicidades no se inventan si no se especifican.

## CU03 Compartir acceso

Actor: administrador; participantes invitados. Precondición: servidor accesible y proyecto compartido.

1. El administrador elige permiso y genera enlace.

2. El participante abre el enlace.

3. El servidor verifica el acceso y entrega el modelo con su rol.

Alternativa: enlace inválido: acceso denegado; sin servidor: no generar invitación. Postcondición: sesión autorizada. Un enlace local no garantiza acceso desde otra red.

## CU04 Editar offline y sincronizar

Actor: colaborador editor. Precondición: proyecto cargado y almacenamiento disponible.

1. Editar sin conexión; conservar el borrador local.

2. Reabrir y recuperar el borrador.

3. Reconectar y comparar base, versión local y remota.

4. Combinar cambios independientes y confirmar su recepción.

Alternativas: mismo dato cambiado: ofrecer resolución explícita; fallo de envío: mantener pendiente; almacenamiento fallido: advertir. Postcondición: cambios reconciliados o conflicto visible, sin declarar sincronización mientras queden cambios pendientes. La aceptación física completa está pendiente.

## CU05 Modelar mediante voz

Actor: modelador. Precondición: permiso de micrófono y recursos de transcripción disponibles.

1. Iniciar captura y mostrar estado de escucha.

2. Detener y transcribir audio.

3. Interpretar el texto mediante el asistente disponible.

4. Aplicar acciones válidas según el flujo y comunicar el resultado real.

Alternativas: sin conexión: interpretación local limitada y propuesta revisable; frase ambigua: pedir corrección; error: conservar el modelo. Postcondición: cambio confirmado o propuesta pendiente. Gemini requiere conexión; no se atribuye su capacidad al motor offline.

## CU06 Importar una fotografía y revisar

Actor: modelador. Precondición: imagen seleccionada y recursos OCR disponibles.

1. Leer imagen localmente, corregir inclinación cuando haya evidencia y separar recuadros.

2. Presentar texto y conexiones candidatas para revisión.

3. Corregir texto, opcionalmente con comandos de voz admitidos.

4. Validar el lote e importar mediante confirmación.

Alternativas: texto ilegible o duplicado: bloquear importación; conexiones ambiguas: revisar manualmente. Postcondición: lote incorporado; deshacer permite revertirlo. En web se agrega por defecto y reemplazar exige elección explícita. Perspectiva y pizarras variadas requieren más validación.

## CU07 Intercambiar modelos

Actor: modelador. Precondición: archivo admitido o modelo abierto.

1. Elegir formato y archivo/destino.

2. Convertir y presentar o guardar el resultado.

3. Comparar los elementos relevantes tras la importación.

Alternativa: formato o datos no admitidos: informar error. Postcondición: archivo o modelo convertido. Las pruebas internas no certifican fidelidad completa dentro de Enterprise Architect o StarUML.

## CU08 Generar proyectos

Actor: modelador/desarrollador. Precondición: modelo válido y backend generador disponible.

1. Seleccionar generación y opciones.

2. Validar y transformar el modelo.

3. Entregar los archivos generados.

Alternativa: validación fallida: mostrar problemas antes de generar. Postcondición: fuentes disponibles. Compilar y ejecutar es una comprobación adicional; los métodos de negocio pueden requerir implementación manual.

## CU09 Restaurar revisión

Actor: administrador. Precondición: historial y servidor disponibles.

1. Consultar historial y elegir revisión.

2. Confirmar restauración.

3. Verificar autorización, crear revisión nueva y difundir el estado.

Alternativa: permiso insuficiente o revisión ausente: rechazar. Postcondición: revisión restaurada conservando trazabilidad histórica.

# 6 Arquitectura y notación

El cliente web utiliza JavaScript y SVG. La APK aloja el editor mediante WebView; no se describe como interfaz Flutter nativa. El backend utiliza FastAPI. El servicio colaborativo persiste revisiones y permisos en SQLite. La transcripción local y OCR son componentes distintos de la interpretación conversacional remota. Los generadores producen proyectos Spring Boot y Flutter.

Los diagramas deben representar actores fuera del límite, casos de uso dentro del sistema y dependencias con sentido explícito. En clases, +, -, # y ~ expresan visibilidad; la generalización apunta al padre y el rombo pertenece al extremo contenedor. Se toma como referencia OMG UML 2.5.1 (https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML). Usar esta notación no equivale a certificar conformidad completa de la herramienta.

Los modelos existentes se encuentran en docs/diagramas/. Su correspondencia con el código requiere revisión antes de presentarlos como diseño definitivo. El esquema SQL documental tampoco debe confundirse con una migración ejecutada del sistema.

# 7 Trazabilidad de verificación

Diagramas fuente de esta revisión: diagramas/casos_uso_generador.puml y diagramas/secuencia_sincronizacion.puml. Son vistas de requisitos y del flujo de reconexión; están pendientes de renderizado y revisión visual antes de incorporarlos al documento de entrega.

CU-01/02

Evidencia disponible: test_mobile_operations.cjs, test_mobile_relationship.cjs, test_generators.py

Límite de la evidencia: Pruebas de componentes, no toda interacción visual

CU-03/04/09

Evidencia disponible: test_collaboration.py, test_client_reconnect.cjs, test_offline_queue.cjs

Límite de la evidencia: Falta recorrido físico web–Android completo

CU-05

Evidencia disponible: test_conversational_assistant.cjs, test_assistant_send.cjs

Límite de la evidencia: No mide precisión con hablantes reales

CU-06

Evidencia disponible: test_photo_voice.cjs, test_photo_skew.cjs, test_photo_visibility.cjs

Límite de la evidencia: Sintéticos y ejemplo bancario; no corpus amplio

CU-07

Evidencia disponible: test_interop_roundtrip.py, test_diagram_export_formats.cjs

Límite de la evidencia: No reemplaza apertura en software externo

CU-08

Evidencia disponible: test_full_generation.py, test_generators.py

Límite de la evidencia: Comprobación de fuentes, no ejecución universal

La última batería completa registrada antes de las correcciones posteriores tuvo 97 pruebas Python y 15 suites JavaScript aprobadas. Después se añadieron pruebas puntuales; no se presenta ese total antiguo como el conteo final actual. Las correcciones recientes no se han empaquetado en una nueva APK.

# 8 Riesgos y preparación de entrega

Transcripción incorrecta

Tratamiento: Mostrar texto y permitir revisión

Validación pendiente: Audio real con varios hablantes

Foto ambigua

Tratamiento: No inventar conexiones; revisión explícita

Validación pendiente: Pizarras, perspectiva y cruces

Pérdida offline

Tratamiento: Persistencia, cola, reconciliación y advertencias

Validación pendiente: Cierre y reapertura en Android

Código generado incompleto

Tratamiento: Pruebas de generación y límites explícitos

Validación pendiente: Compilar/ejecutar casos representativos

Diferencias entre herramientas

Tratamiento: Adaptadores y recorridos internos

Validación pendiente: StarUML y Enterprise Architect reales

Para la presentación: completar portada, confirmar formato solicitado, revisar diagramas y adjuntar evidencias. Presentar la Transición como abierta hasta realizar la aceptación pendiente. No incluir porcentajes de avance como sustituto de la matriz de verificación.

# 9 Referencias

- OMG. Unified Modeling Language, versión 2.5.1. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML

- IBM. Project planning: fases e iteraciones de RUP. https://www.ibm.com/docs/en/rational-clearquest/10.0.9?topic=settings-project-planning

- Repositorio GeneradorUML: código, pruebas y docs/continuidad-ocr.md como evidencia técnica del desarrollo.